HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poszczególnych prac związanych z realizacją zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności w terminach określonych poniżej.

1. ETAP 1 obejmuje:

a) podwozie naczepy

b) szkielet / konstrukcję główną

c) konstrukcję podłogi/ sufitu, ścian wewnętrznych

d) ocieplenie wewnętrzne

e) poszycie ścian zewnętrznych

f) zakup generatora prądu.

Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie 1 etapu zamówienia w wysokości 40% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

1. ETAP 2 obejmuje:
2. system hydraulicznego rozsuwania na boki,
3. system klimatyzacjno – grzewczy,
4. instalacje Wod – Kan,
5. instalację elektryczną,
6. instalację niskonapięciową,
7. instalację alarmową,
8. poszycia ścian; sufitów; podłogi z wykończeniem wewnętrznym.

Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie 2 etapu zamówienia w wysokości 40% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od daty zakończenia etapu produkcji ujętego w harmonogramie prac jako „etap 1” potwierdzonego protokołem odbioru etapu 1 na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

1. ETAP 3 –obejmuje:

a) obróbki zewnętrzne/ poszycia luków dolnych, poszycia zabudowy tyłu podwozia,

b) lakierowanie zewnętrzne / całość,

c) wyposażenie zewnętrzne,

d) wyposażenie wewnętrzne,

e) Branding/ grafika zewnętrzna,

f) Branding /grafika wewnętrzna,

g) dodatkowe prace wykończeniowe.

Zamawiający zapłaci 20% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od daty zakończenia etapu produkcji ujętego w harmonogramie prac jako „etap 3” potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.