**Istotne postanowienia umowy ZP- 1/FRSE/2020**

Umowa

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w dniu ….. 2020 r. w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy:

**Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji** z siedzibą w Warszawie 02-305 przy
Alejach Jerozolimskich 142a, posiadającą NIP 526-10-00-645, REGON 010393032, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24777,

reprezentowaną przez: ………….

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….

Reprezentowanym przez……………………………………………………………………………

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej także z osobna „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. **audyt istniejących stron FRSE wskazanych w OPZ,**
3. **przygotowanie projektu graficznego, opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej frse.org.pl wraz z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami (dalej „Strona Internetowa”),**
4. **wykonanie dokumentacji powdrożeniowej,**
5. **udzielenie gwarancji na czynności określone w literze a) – c),**
6. **zapewnienie wsparcia technicznego,**
7. **przeprowadzenie szkoleń,**

(dalej: „**przedmiot Umowy**”), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia („**OPZ**”) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

**§ 2**

**Oświadczenie i zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności oraz zaplecze techniczne i personalne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy a powierzone mu zadanie wykona z należytą starannością, najlepszą wiedzą i wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, OPZ oraz informacjami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego informacje i OPZ stanowią wystarczające źródło danych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie jakiekolwiek wątpliwości w zakresie założeń czy też oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o przedstawienie dodatkowych informacji, wytycznych lub danych, które pozwolą mu na prawidłową realizację przedmiotu Umowy pod rygorem utraty prawa do powoływania się na określony wyżej brak informacji lub wytycznych Zamawiającego jako źródło wad przedmiotu Umowy lub przyjętych dowolnie przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych.
4. Wykonawca oświadcza, że przedstawione prace będą wynikiem jego wyłącznej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
5. Z zastrzeżeniem odrębności określonych w §12 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac osobiście.
6. W przypadku podejmowania przez Wykonawcę czynności wsparcia technicznego czy też realizacji zadań gwarancyjnych, Wykonawca każdorazowo, po wykonaniu modyfikacji serwisu na zlecenie Zamawiającego, wykonaniu diagnozy lub/oraz naprawieniu błędu, prześle do Zamawiającego raport ze zrealizowanego zadania zawierający w szczególności: datę i godzinę zgłoszenia, datę i godzinę reakcji, datę i godzinę przystąpienia do czynności, czas pracy, zakres wykonanych czynności, osiągnięty skutek wykonanej pracy.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
8. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.
9. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje obowiązek naprawy wszelkich usterek i błędów czy też innych wad fizycznych przedmiotu Umowy oraz wszelkich innych wad Strony Internetowej ujawnionych w toku jej funkcjonowania, przy czym za wadę Strony Internetowej Strony uznają także przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania, które pozostają w sprzeczności z wytycznymi Zamawiającego.
10. Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały na wskutek zwykłej ekspozycji Strony Internetowej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania błędów zgłaszanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres [x], odpowiednio:
12. Błąd krytyczny (przez określenie „błąd krytyczny” rozumie się wadę techniczną lub logiczną skutkującą całkowitym brakiem działania Strony Internetowej – w ciągu 48 godzin roboczych od momentu zgłoszonego błędu;
13. w przypadku pozostałych błędów niewpływających na bezpieczeństwo funkcjonowania strony w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.

**§ 3**

**Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający dostarczy niezbędne informację oraz posiadane materiały graficzne, których zechce użyć w projekcie graficznym Stronu Internetowej, w tym np. logo, hasła reklamowe, itp.
2. Zamawiający zobowiązuje się do akceptowania lub odmowy akceptacji poszczególnych projektów, udzielania wyjaśnień na pytania Wykonawcy zmierzające do odzwierciedlenia woli Zamawiającego w zakresie oczekiwanego rezultatu projektu oraz do dokonywania innych czynności i zlecania ewentualnych poprawek a także do akceptacji kolejnych etapów prac zmierzających do realizacji całości przedmiotu Umowy.

**§ 4**

**Termin i sposób realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Terminy poszczególnych etapów prac wynikających z podpisanej Umowy zawarte są w § 1 ust. 2 oraz w OPZ.
3. Zamawiający potwierdzi fakt wykonania przedmiotu Umowy za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół winien być sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę. Potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania całości przedmiotu Umowy oraz jego przyjęcie jakościowe następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia dostrzeżonych wad, usterek oraz niezgodności przedmiotu Umowy z OPZ i wytycznymi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym odbiór przedmiotu Umowy nastąpi dopiero z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego usunięcia stwierdzonych wad, usterek i niezgodności.
4. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Wykonawcy, w tym do uzgodnień merytorycznych z Zamawiającym oraz do zatwierdzania protokołów odbioru:
5. …………, tel. …….., email: …….
6. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego, w tym do uzgodnień merytorycznych z Wykonawcą oraz do zatwierdzania protokołów odbioru:
7. …………., tel. …….., email: ……….
8. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadania, poprzez:
9. **Etap I - Audyt istniejących stron Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:**
* Audyt dotyczy stron (frse.org.pl, selfieplus.frse.org.pl, eduinspiracje.org.pl, czytelnia.frse.org.pl). Celem połączenia ich w jeden serwis – frse.org.pl). Raport z audytu należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dniu roboczych od dnia podpisania Umowy.
1. **Etap II - Zaprojektowanie Strony:**
* Przekazanie 2 projektów graficznych i funkcjonalnych (w tym projekty "high-fidelity" dla strony głównej i typowej podstrony oraz wireframe'y dla innych sekcji) w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy; projekty powinny być przygotowane dla wszystkich charakterystycznych widoków oraz powinna zostać przedstawiona dokumentacja opisująca wszystkie funkcjonalności strony.
* **Nowa struktura strony** będziedokładnie rozpisana, co oznacza informacje, z jakich sekcji, typów treści, stron i modułów wewnątrz stron będzie się ona składać.
1. **Etap III - Budowa i wdrożenie Strony:**
* Przekazanie w pełni funkcjonalnej wersji testowej Portalu wraz z testowym CMS na serwer Zamawiającego nie później niż 20 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektów: graficznych i technicznych;
* Wprowadzenie poprawek wskazanych przez zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich przekazania;
* przekazanie wersji końcowej Portalu nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.
1. **Etap IV - Dokumentacja powdrożeniowa oraz szkolenie:**
* Przekazanie dokumentacji powdrożeniowej, realizacja szkoleń oraz obsługi redakcyjnej nie później niż 3 miesiące od podpisania Umowy.
1. **Etap V - Obsługa Portalu:**
* Wsparcie techniczne będzie trwać przez ………… miesiące po opublikowaniu Strony Internetowej.

**§ 5**

**Warunki zgłaszania i wprowadzania poprawek**

1. Zamawiający ma prawo przekazywania Wykonawcy wytycznych oraz zgłaszania poprawek zarówno do poszczególnych części prac jak i do końcowego etapu prac.
2. Z tytułu wprowadzania poprawek Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
3. Zgłaszanie poprawek w ramach przedmiotu Umowy będzie w formie elektronicznej na adres przedstawicieli Stron.
4. Termin wykonania poprawek przez Wykonawcę wynosi dla wersji testowej strony internetowej 10 dni rocznych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego oraz dla końcowego etapu prac, w ramach obsługi technicznej, w terminie od 2 do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

**§ 6**

**Przeniesienie praw autorskich**

1. Wykonawca oświadcza, że prawa z zakresu własności intelektualnej, jakie mogą powstać przy wykonywaniu Umowy, będą przysługiwały wyłącznie Wykonawcy i nie będą w żadnym stopniu ograniczone.
2. Przez zawarcie Umowy i w ramach określonego w niej wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wytworzonych podczas oraz w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności do identyfikacji wizualnej, Strony Internetowej i dokumentacji powdrożeniowej (wraz ze wszelkimi czynnościami w tym obróbką, poprawkami, zmianami, przeróbkami), które wykonał na rzecz Zamawiającego podczas wykonywania Umowy („**Utwory**”), wraz z prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie wszelkiego rodzaju opracowań tych Utworów, w szczególności ich modyfikacji polegającej na skracaniu, dowolnym przerabianiu, przemontowywaniu, fragmentaryzacji, łączeniu z utworami wszelkiego rodzaju.
3. Wykonawca przenosi wszelkie przysługujące mu prawa autorskie do Utworów na Zamawiającego na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy, polach eksploatacji, do których zaliczyć należy w szczególności:
* utrwalenie,
* zwielokrotnienie (w tym digitalizację) na dowolnym nośniku dowolną techniką, w tym magnetyczną lub optyczną także w ramach przeznaczenia do wprowadzenia do sieci Internet,
* wprowadzenie do obrotu,
* wprowadzenie do pamięci komputera,
* publiczne odtworzenie,
* wystawienie,
* najem,
* dzierżawa,
* nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
* nadanie za pośrednictwem satelity,
* równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
* wyświetlenie,
* retransmisja w jakiejkolwiek części i postaci.

4. Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworów w dowolnym celu wedle własnego uznania.

5. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Utworów.

6. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca dopuszcza się naruszeń swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dotyczących zagadnień dotyczących praw własności intelektualnej.

**§ 7**

 **Poufność**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich postanowień Umowy oraz wszelkich danych, jakie pozyskały w trakcie wykonywania Umowy, nawet, jeżeli takie informacje zostały pozyskane nie wprost przy wykonywaniu i w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji, które:
	1. zostały ogłoszone publicznie, w sposób niestanowiący naruszenia Umowy,
	2. są znane Stronom z innych źródeł, bez obowiązku utrzymywania ich w tajemnicy,
	3. mogą zostać ogłoszone publicznie na podstawie wyrażonej na to pisemnej zgody drugiej Strony,
	4. Zamawiający zobowiązany jest udostępniać w trybie informacji publicznej.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do przekazywania i przechowywania danych, gwarantowały ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
4. Obowiązek zachowania poufnego charakteru informacji określony w przedmiotowym paragrafie nie narusza obowiązku żadnej ze Stron do udzielania informacji odpowiednim władzom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z zapisów ust. 1
i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, pozyskane dane nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w innym celu niż wykonanie Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca naruszy obowiązki określone w ust. 1 i ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo do żądania naprawienia wyrządzonej szkody bez względu na to, czy Wykonawca naruszył inne postanowienia Umowy, w szczególności wynikające z zapisów § 2 i 4.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w następujących przypadkach i wysokości:
2. za działanie na szkodę Zamawiającego – w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1;
3. za wypowiedzenie przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1;
4. za niewykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1;
5. za nieterminową lub nienależytą realizację zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy w poniżej opisanych sytuacjach:

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac przedmiotu Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 za każdy kolejny dzień opóźnienia.

1. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania Umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążającej, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia do Wykonawcy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktur.

**§9**

**Siła wyższa**

1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacja, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w całości lub części.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, za siłę wyższą Strony nie uznają ewentualnych trudności leżących po stronie dostawców usług Wykonawcy, który jak podmiot profesjonalny odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie procesu wykonania przedmiotu Umowy, w tym zapewnienie alternatywnych źródeł dostawy usług.

**§ 10**

**Zmiany Umowy**

1. Zmiany postanowień zawartej umowy względem treści oferty, dokonane na podstawie **art. 144 Ustawy Pzp**, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane tylko za zgodną wolą obu Stron. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w **ust. 2** nie stanowi zobowiązania Stron do zmiany niniejszej Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian, o których mowa w **ust. 1**
w następujących przypadkach:
3. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji) oraz terminu realizacji, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą Umową, w tym umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a instytucjami nadzorującymi lub następstwem, w przypadku, gdy zmiany te nie były znane w dniu zawarcia Umowy,
4. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji), terminu realizacji
i wynagrodzenia, jednak nie powodujących zwiększenia wartości Umowy,
w przypadku konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, niż wskazane pierwotnie w przedmiocie Umowy ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy okoliczności te nie były znane w dniu zawarcia Umowy,
5. w zakresie terminu realizacji Umowy, przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji) w przypadku, prac nad uchwaleniem lub nowelizacją powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które może mieć wpływ na realizację Umowy, a przewidywany kierunek zmian wskazuje na potrzebę wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia świadczeń stanowiących przedmiot umowy w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa,
6. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji), przy niezmiennym poziomie wynagrodzenia, jeśli dzięki zmianom nastąpi poprawa wydajności, jakości prac związanych z przedmiotem Umowy;
7. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji), wynagrodzenia
w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w następstwie wystąpienia okoliczności, które nie były znane w momencie zawarcia Umowy, oraz których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmiany zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia;
8. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji), w wyniku zmian
w strukturze lub organizacji Zamawiającego mających wpływ na zakres prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,
9. w zakresie przedmiotu Umowy (w tym sposobu realizacji), terminu realizacji oraz pozostałych elementów Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami;
10. w zakresie zmian doprecyzowujących treść Umowy jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
11. w zakresie terminu obowiązywania Umowy poprzez jego wydłużenie,
z zachowaniem niezmiennego poziomu wynagrodzenia, w sytuacji gdy taka zmiana umożliwi realizację w większym zakresie,
12. w zakresie zmian podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy zmiana ta nie pogorszy jakości świadczeń, do których zobowiązany jest Wykonawca lub zmiana ta jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,
13. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
14. opis zmiany,
15. uzasadnienie zmiany,
16. koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
17. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
18. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności następujące zmiany:
19. danych teleadresowych;
20. danych rejestrowych;
21. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;

Dla swej skuteczności wymagają one uprzedniego poinformowania Zamawiającego poprzez skierowanie wiadomości w formie pisemnej do osoby wskazanej przez Zamawiającego do kontaktu (w tym w formie wiadomości elektronicznej) oraz potwierdzenia przez nią przyjęcia przedmiotowej informacji.

1. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

§ 11 Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:
	1. jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od jej podpisania, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub zaprzestał jej realizacji a przerwa w wykonaniu Umowy wynosi co najmniej 10 dni, lub
	2. jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w sposób niezgodny
	z Umową, OPZ oraz wytycznymi Zamawiającego i nie zmieni sposobu jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym niż 3 dni, lub
	3. zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w trybie natychmiastowym w przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, do których zaliczyć należy w szczególności zaniechanie przekazywania informacji oraz wypełniania obowiązków określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia określonego w zdaniu poprzedzającym dopiero po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania Umowy i upływie terminu wskazane w wezwaniu, który będzie nie krótszy niż 7 dni.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu uważa się za doręczone, jeżeli złożone zostało osobiście w siedzibie drugiej Strony za pokwitowaniem lub doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 **12** **Podwykonawcy**

1. W uzasadnionych przypadkach, przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo zatrudniania podwykonawców za uprzednią zgodą Zamawiającego, przy czym uprawnienie Wykonawcy ograniczone jest do powierzenia prac wyłącznie profesjonalnym podmiotom gospodarczym, wyspecjalizowanym w zakresie części przedmiotu Umowy podlegającego powierzeniu podwykonawcy.
2. W celu uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek zawierający: określenie firmy podwykonawcy, zakres czynności podlegających powierzeniu i uzasadnienie konieczności wykonania prac za pośrednictwem podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie podwykonawczej zobowiązanie podwykonawcy do realizacji powierzonego zakresu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz OPZ. Jednocześnie postanowienia umowy podwykonawczej muszą przewidywać solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego w zakresie prac realizowanych przez podwykonawcę.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia skanu zawartych umów podwykonawczych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania żądania.

**§ 13**

**Warunki płatności**

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą **Załącznik nr 2 do Umowy**, za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, maksymalne, wynagrodzenie brutto w wysokości ….………………….… **zł** (słownie: …………... złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie z tytułu:
3. wykonania przedmiotu Umowy,
4. przeniesienia praw autorskich.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze.
6. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność za fakturę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zgodnej woli obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w **dwóch** jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Zamawiający                                                                           Wykonawca

**Załączniki:**

* + - 1. Opis przedmiotu zamówienia;
			2. Oferta;
			3. Protokół zdawczo-odbiorczy;